                               
 
 
План мероприятий
по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Ольховатского муниципального района Воронежской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов 
 
 
 
 «Водоканал»
	Наименование работ 
 
 
	Сроки выполнения
	Ответственный  за  выполнение

	Ремонт колодцев водопроводной сети:
с. Дроздово-1шт
с.Первомайское-1 шт

	До 01.09.2026
	МБУ «ОТВК» 

	Плановая замена глубинных насосов ЭЦВ водозаборов:
- Водозабор Бугаевка – 2 шт.;
- Водозабор Назаровка – 1 шт
- Водозабор Гвоздовка – 1 шт.;
- Водозабор с. Марьевка– 1 шт;
- Водозабор сл.Караяшник – 1 шт.
	До 01.09.2026
	МБУ «ОТВК» 

	Установка приборов учета, счетчика холодной воды ВСХН-40 турбинного фланцевого:
-водозабор Бугаевка-2шт;
-водозабор ЦРБ-1шт;
-водозабор Дроздово-1шт;
-водозабор Первомайское-1шт;
-водозабор Новохарьковка-1шт.

	До 01.09.2026
	МБУ «ОТВК» 

	Замена центральной линии водоснабжения ул. Звездная (диаметр 100 мм.) – 100 м. 
 
	До 01.09.2026
	МБУ «ОТВК» 

	Ревизия артезианских скважин: 
-Ольховатского городского поселения
-Лисичанское сельское поселение
-Караяшниковское сельское поселение
-Шапошниковское сельское поселение 
-Степнянское сельское поселение
-Марьевское сельское поселение
-Новохарьковское сельское поселение
-Копанянское сельское поселение
	До 01.09.2026
	МБУ «ОТВК» 


 
 
 
