Утверждаю:
Директор МБУ «ОТВК»
_________________ Пронин В.И.
«_____»_____________202___г.

ПЛАН
Подготовки котельных и тепловых сетей к отопительному периоду
 2025-2026 года МБУ «ОТВК»
Общие сведения
	1
	Адрес предприятия
	р.п. Ольховатка, ул. Октябрьская,33 пом. 15

	2
	Год ввода в эксплуатацию
	1997…..2025 гг

	3
	Количество котельных (единиц)
	23

	4
	Протяженность тепловых сетей (км.)
	6,5

	5
	Материал трубопроводов отопления и ГВС
	Сталь, полипропилен

	6
	Количество котлоагрегатов (единиц)
	57

	7
	Система отопления 
	Закрытая, двухтрубная

	8
	Наличие тепловых пунктов
	нет

	9
	Объем потребления топлива (природный газ)
	2031063 м3



Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода
	сутки

	
	2023-2024 г.г.
	182

	
	2024-2025 г.г.
	179

	
	2025-2026г.г.
	188

	2.
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	Количество

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026г.г.
	-

	3
	Случаи размораживания  теплотрасс
	Количество

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026г.г.
	-

	4.
	Случаи аварий внутренних систем котельных
	Количество

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026г.г.
	-

	5
	Случаи аварий на   теплотрассах
	Количество

	
	2023-2024 г.г.
	-

	
	2024-2025 г.г.
	-

	
	2025-2026г.г.
	-



Организационные и технические мероприятия по подготовки к отопительному периоду
	№
	Перечень мероприятий
	Срок выполнения

	1
	Составить план ремонтных работ участка «Тепловое хозяйство» на 2026 год
	до 15.04.2026 г.

	2
	Утвердить приказом МБУ «ОТВК» план подготовки котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 года
	до 15.04.2026 г.

	3
	Провести поверку оборудования узлов учета газа, тепловой энергии КИПиА
	До 01.10.2026 г.

	4
	Подготовка организационно- распорядительной документации
	Апрель- сентябрь

	5
	Аттестация ИТР в области  теплоснабжения и теплопотребления
	сентябрь

	6
	Аттестация персонала
	1-10 октября 2026 г.

	7
	Выполнить план мероприятий и ремонтных работ участка «Тепловое хозяйство»
	До 15.08.2026г.

	8
	Создать комиссию для проведения обеспечения готовности к ОЗП 2025-2026 года, с описанием прав и обязанностей членов комиссии
	До 15.08.2026г.



